**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«02» сентября 2014 й. 9/2 «02» сентября 2014 г.**

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**и объектов социального назначения**

**к работе в отопительный период 2014-2015 гг.**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к работе в отопительный период 2014-2015 гг., руководствуясь ч.6 ст. 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к работе в отопительный период 2014-2015 гг. (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2014-2015 гг. (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ш.А.Хасанов

**Приложение № 1**

к постановлению главы

сельского поселения Такарликовский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

№9/2 от «\_02\_ » 09 2014 года

**СОСТАВ ШТАБА**

**по оперативному решению вопросов подготовки организаций и бюджетных учреждений к работе в отопительный период 2014-2015 гг.**

|  |
| --- |
| **Начальник штаба** |
|  Хасанов Ш.А. | Глава сельского поселения Такарликовский сельсовет |
| **Заместители начальника штаба** |
|  Мустафин И.Ф. Сахибгареев К.Н. |  Директор МУП «ДЭ и ТС» (по согласованию) Директор МУП «Дюртюливодоканал» ( по согласованию) |
| **Члены штаба** |
|  Бадертдинов И.И.Тухватуллин Ф.Х.Янгирова Л.М.Нурмухаметова А.Н.Шарифуллина Г.Н. | Директор МБОУ СОШ с. Иванаево (по согласованию)Директор филиала МБОУ ООШ с.Новобиктово (по согласованию)Заведующая детским садом «Чулпан» с.Иванаево (по согласованию)Директор сельского дома культуры с.Иванаево (по согласованию)Заведующий сельского клуба с. Кушулево |

**Приложение № 2**

к постановлению главы

сельского поселения Такарликовский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

№9/2 от «\_02\_ » 09 2014 года

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения**

**к работе в отопительный период 2014-2015 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Обеспечение контроля за ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам с. Иванаево | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет | Постоянно |
| 2 | Обеспечение к началу отопительного сезона своевременного оформления паспортов готовности организаций и учреждений, утвержденные в установленном порядке | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет, Руководители организаций и учреж-дений (по согласованию) | До 15 сентября 2014 года |
| 3 | Оказание содействия поставщикам топливно-энергетических ресурсов по взысканию задолженности с населения и других потребителей за потребленные ресурсы | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет | Постоянно |
| 4 | Оказание помощи предприятиям и учреждениям всех форм собственности в подготовке объектов к работе в отопительный период 2014-2015 гг. | Глава администрации сельского поселения Такарликовский сельсовет | Постоянно |
| 5 | Создание резерва материально-технических ресурсов и оборудование по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах | Руководители организаций и учреждений (по согласованию) | До 01 октября 2014 года |
| 6 | Обеспечение наличия к началу отопительного сезона 45-дневного запаса твердого топлива и 30-дневного запаса жидкого топлива, используемого в качестве основного, а также запасов резервного (аварийного) топлива для работы в котельных не менее чем на 10 дней и быть готовыми к аварийномуограничению поставок природного газа на период с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года | Руководители организаций и учреждений (по согласованию) | До 15 сентября 2014 года |
| 7 | Повсеместное обеспечение источниками теплоснабжения и объектов жизнеобес-печения резервными (аварийными) источниками тепло и электроснабжения | Руководители бюджетных учреждений (по согласованию) | До 01 октября 2014 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8 | Завершение работы по полному оснащению приборами учета расхода холодной воды, электрической и тепловой энергии на всех объектах бюджетных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энерго-сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет, Руководители организаций и учреж-дений (по согласованию) | До 01 октября 2014 года |
| 9 | Выполнение республиканской целевой программы «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет | Постоянно |
| 10 | Ремонт систем водоснабжения, водоотведения | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет | Постоянно |
| 11 | Текущий и капитальный ремонт котельных, тепловых сетей | Администрация сельского поселения Такарликовский сельсовет, Руководители организаций и учреж-дений (по согласованию) | До 01 октября 2014 года |
| 12 | Текущий и капитальный ремонт электросетей и электрооборудования | До 01 октября 2014 года |
| 13 | Проведение обучения и аттестации обслуживающего персонала объектов тепло-энергоснабжения | Руководители орга-низаций и учреждений (по согласованию) | В течение года |
| 14 | Разработка мероприятий по организации безопасных условий труда в организациях всех форм собственности и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда, объектов коммунального и социального назначения | Руководители организаций и учреждений (по согласованию) | Постоянно |
| 15 | Усиление контроля за состоянием и содержанием уплотнений подземных вводов и выходов инженерных коммуникаций через наружные конструкции зданий | Глава сельского поселения Такарликовский сельсовет, Руководители предприятий и учреж-дений (по согласованию) | Постоянно |
| 16 | Предоставление информации о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014-2015 гг. в администрацию сельского поселения Такарликовский сельсовет | Руководители организаций и учреждений (по согласованию) | 1 и 15 числа каждого месяца |
| 17 | Завершение подготовки объектов социального назначения к работе в отопительный период 2014-2015 гг. | Руководители учреждений (по согласованию) | К 15 сентября 2014 года |